西南医科大学城北校区桂香苑食堂改造工程项目

招标文件

- 标书编号：XNYDCG2016（06）

西南医科大学国有资产管理处

二○一六年七月

# 第一章  招标公告

西南医科大学国有资产管理处对西南医科大学城北校区桂香苑食堂改造工程项目采用公开招标方式进行采购，特邀请合格的投标人参加该项目的公开招标。

一、采购编号：XNYDCG2016（06）

二、采购名称：西南医科大学城北校区桂香苑食堂改造工程

三、采购内容：食堂一、二层厨房及售买区地面铺设、吊顶等，详技术要求、招标工程量清单等。

四、资金来源：自筹资金

五、合格投标人应具备的资格条件：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款规定；

2、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函，格式自拟）

3、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函，格式自拟）

4、具备建设行政主管部门核发的房屋建筑施工总承包叁级及以上资质；

5、具有有效的安全生产许可证；

6、省外注册企业提供在四川省建设厅办理的有效的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；

7、不接受联合体。

8、投标人对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺。（提供承诺函）

六、领取招标文件时间：

1、报名：现场报名。拟投标人当面提交以下资料进行报名：营业执照副本（年检合格）、组织机构代码副本（年检合格）、税务登记证副本、单位介绍信或法人授权书等的复印件并盖章，联系人及联系方式。

西南医科大学国有资产管理处采购科联系人：周密 3160433

2、报名时间： 2016年7月5日至2016年7月9日上午8:00——12：00、下午3：00——18：00（周末双休日除外）。

七、招标文件获取方式：网上下载，“西南医科大学网页——招标信息” http://www.swmu.edu.cn//。

八、标书售价：500元。

九、投标保证金，开标现场缴纳保证金金额人民币贰万元

十、开标方式：投标人派一名授权代表到开标现场，开标前递交密封后的投标文件，开标会上依抽签顺序进行述标。

十一、开标时间：2016年7月10日下午3点。

十二、开标地点：西南医科大学城北校区逸夫图书馆五楼大会议室。

联系方式： 西南医科大学国资处采购科  周老师  联系电话：0830-3160433

国资处采购科  赵老师  联系电话：0830-3163230

基建处        刘主任  联系电话：0830-3161988

# 第二章  投标须知

1、适用范围

本公开招标文件仅适用于本招标文件所叙述项目的采购。

2、定义

2.1“采购人”系 西南医科大学 。

2.2 “投标人”系指投标公开招标文件要求，并提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

- 本项目合格的投标人资格条件

3.1投标人应具备第一章第五节所述的资格条件。

4、招标采购费用

无论招标采购的结果如何，投标人自行承担所有与参加公开招标有关的全部费用。

5、公开招标文件

5.1 公开招标文件是采购人用以阐明所需提供的服务、公开招标采购的程序和评定成交投标人的标准、合同草案条款等内容的文件。

5.2 投标人应详细阅读公开招标文件的全部内容，并实质性投标公开招标文件的要求。

6、投标文件

投标人须按招标文件的要求编写投标文件，对公开招标文件提出的要求和条件做出实质性投标。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 本项目采用工程量清单报价。

7.3招标控制价格：    万元 ，超过招标控制价格视为无效投标文件。

8、投标文件的递交

8.1投标人递交的投标文件为一式七份，其中正本壹份，副本陆份。

8.2 投标文件应由投标人法定代表人或经正式授权的投标人代表按公开招标文件的要求签字或加盖公章。

9、投标保证金

下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

9.1 投标人在有效期内撤回其投标文件的；

9.2 投标人在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.3 成交投标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

9.4 成交投标人未按评标文件要求交纳履约保证金的；

9.5 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

10、确定成交候选人

11、签订合同

成交投标人应在领取成交通知书后5内，按照评标文件、投标文件以及评标过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

12、验收：成交人与采购人应按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

# 第三章  投标人资格证明文件

一、投标人应提交的资格证明材料

（1）营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立承担民事责任的能力；③复印件加盖公章。）。

（2）组织机构代码证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）。

（3）税务登记证副本复印件（注：①在有效期内；②复印件加盖公章。）。

已实行三证合一的只需提供营业执照复印件。

（4）2014或2015年度完整有效的经审计的财务报告(新成立公司提供在工商备案的公司章程)；

（5）具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函）

（6）2015年以来任意一个月的依法缴纳税收及社会保障资金证明（新成立公司按实际应缴纳情况提供），不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料。

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函）；

（10）投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函，格式自拟）

（11）投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函，格式自拟）

（12）投标人对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺。（提供承诺函）

（13）按照资格要求提供相应施工企业资质证书（注：①在有效期内；②复印件加盖公章。）

（14）安全生产许可证（注：①在有效期内；②复印件加盖公章。）

（15）省外注册企业提供在四川省建设厅办理的有效的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》复印件（注：①在有效期内；②复印件加盖公章。）

（16）法定代表人授权书原件（①附法定代表人身份证明文件复印件；②法定代表人参与谈判时不需要提供）；

（17）被授权代表的身份证明文件复印件；

# 第四章  工程量清单及其他要求

一、工程量清单

另册

二、商务要求

1、35 日历天。

2、开工时间：2016年7月15日

3、竣工时间：2016年8月20日

4、因中标人原因造成工期延误，应支付招标人违约金每天贰万元。

三、技术、服务要求

达到国家现行技术规范，符合验收标准。

四、业绩要求：

3个以上装修改造工程业绩。

五、报价要求

本项目采用工程量清单报价。

# 第五章  评标程序

1、评标委员会组成

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，评标小组由采购人有关方面的专家7人以上的单数组成，负责本次采购项目的招标评审工作。

2、评标办法：经评审的最低投标价法

3、评标过程中，有下列情形之一的，评标失败：

（一）通过资格审查的投标人不足三家的；

（二）参加评标的投标人被淘汰，最后报价的投标人不足三家的；

（三）投标人最后报价均超过采购预算，且采购人不能支付的；

（四）其他无法继续开展评标或者无法成交的情形。

4、确定成交投标人的标准

4.1本次评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

4.2评标小组在进行资格性、符合性审查的基础上，采取有记名投票当场确定中标人。

4.3中标人5天之内与学校基建处联系签订施工合同。

# 第六章  合同草案条款

具体签订合同时采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2013—0201）。

合同条款格式

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1工程名称：

工程地点：

承包范围：工程设计图纸所包含的全部施工内容

承包方式：   工程施工总承包

1.2 开工日期：          年        月       日

竣工日期：          年        月       日

总日历工期天数：    日历天（国家法定节假日正常施工）

1.3 合同价款：

金额（人民币大写）：               （暂定价，最终以审计结果为准）

第2条  合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1.协议条款；2.合同条件；3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4.最终报价函及相关承诺；5.招标承包工程的中标通知书、投标文件和招标文件；6.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。

第3条  合同文件使用的语言和适用标准及法律

3.1 合同语言：汉语。

3.2 适用标准、规范：国家现行施工验收规范。

3.3 适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。

第4条  图纸

4.1 图纸提供日期： 合同签订当天。

4.2 图纸提供套数：      纸质版本 2套，电子版本1套

4.3 图纸特殊保密要求和费用：乙方应向甲方做出保密承诺，施工期及竣工后不得向与本工程建设无关的单位或个人透露本工程相关图纸、方案、文件等任何信息，造成本工程信息泄露的，承包人承担全部法律及经济责任。甲方无偿提供图纸贰套、乙方应自费复印。

第5条  甲方代表

5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：

姓名：     职务：

职权：对工程施工进行监督、管理和协调，负责工程量增减的核定，工程费拨付的初审，参加工程结算及对承包方派驻工地的人员的资格审查和要求承包人撤换由其委派或雇佣的不能胜任该项工作，或玩忽职守，工作不负责任的人员，甲方代表无权对外承诺、签订合同及结算任何款项等事宜。

5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：

监理单位委派的工程师

姓名：            职务：总监理工程师

姓名：            职务：监理工程师

发包人委托的职权：按监理合同执行

需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同执行

第6条  乙方驻主要人员：

姓名：                职务：  项目经理

姓名：                职务：  技术负责人

姓名：                职务：   工长

项目经理及技术负责人押证施工，至工程完工后才能退还。

承包方派驻施工现场的项目经理主要技术负责人以及相关工程工作人员与投标文件承诺不符的，视同转包、甲方有权终止合同、乙方的履约保证金将不予退还、并承担相应的法律责任及行政处罚。

乙方项目经理行为即乙方行为，由乙方承担项目经理行为的一切法律及经济责任。

第7条  甲方工作

7.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前  3 天，向乙方进行现场交底。 清除影响施工的障碍物。 向乙方提供施工所需水、电的接入点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

7.2 派驻施工现场代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证。

7.3 组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

第8条  乙方工作

8.1 施工图和配套设计名称、完成时间和要求：  无

8.2 编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品等进场计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方。

8.3 开工当天向发包方报送施工计划，按时报送工程进度报表（包括工程量、工作量等）。

8.4施工保护工作的要求：按工程需要提供和维修非夜间施工的使用的照明、看守、围栏和警卫等，工程、设备、材料、成品及半成品的看护，造成损失的，由乙方承担全部责任。如乙方造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担由此造成的一切法律及经济责任。

8.5 对施工现场交通和噪音的要求：遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

8.6 施工场地整洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方造成的损失和罚款除外）。

乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失承担全部赔偿责任。

8.7 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： 按照四川省、泸州市的相关规定办理。

8.8建筑成品保护的措施   由承包方制定专项保护措施、报发包方审批，已完工程未交付发包人并经验收合格之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用包含在合同报价中。

8.9 甲方提供给乙方的临时办公场所，如由于乙方原因造成的损坏，由乙方修复，如不能修复由乙方赔偿。

第9条  进度计划

9.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：

合同签订当日内，乙方向甲方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划一式叁份、同时向发包方提供人员进场情况说明

9.2 甲方代表批准进度计划的时间：  乙方提供9.1条中约定的材料后七天内。

第10条  延期开工

乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期3天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在1天内答复乙方。甲方代表1天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。

甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，承担乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。

第11条  暂停施工

甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方书面复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，相应工期顺延；停工责任在乙方，工期不予顺延，由乙方承担发生的费用及承担违约责任。

第12条  工期延误

由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延，监理方无权做出工期顺延的决定。

1、甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；

2、工程量变化和设计变更；

3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

4、工程款未按时支付；

5、不可抗力；

6、其它非乙方原因的停工。

乙方在以上情况发生后1天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到书面报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定承担违约责任。

承包人原因造成工期延误违约金：2万元／天

第13条  工程样板

无

第14条  检查和返工

乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正引起的追加合同价款，由甲方承担。

以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担违约责任，赔偿甲方的有关损失。同时甲方保留追偿工期损失的权利。

检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查检验不合格，影响施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

第15条  工程质量等级

16.1 工程质量等级： 达到国家现行技术标准合格标准

16.2 工程质量等级要求的经济支出：        /

16.3 质量评定部门名称：         /

第16条  隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收48小时前通知审计参加，否则决算不予认可。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽施工和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。工程符合规范要求，验收后24小时内，乙方必须将验收记录给甲方代表签字，超过24小时未送达甲方代表签字，造成工程损失由乙方负责。送达后乙方无任何违约情形而甲方代表无故超过24小时不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。

甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。

第17条  验收和重新检验

无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行复盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失相应顺延工期。检验不合格，由乙方承担全部责任。

第18条  合同价款及调整

18.1 合同价款形式：固定综合单价，工程量按实结算。

18.2单价的确定：以承包方报价文件中的单价为准 （谈判过程中如对综合单价有其它承诺，按其它承诺的综合单价结算）。

18.3 调整的方式：综合单价不作调整。

第19条  工程预付款：无

第20条  工程量的核实确认

20.1乙方提交工程量报告的时间和要求：          /              。

第21条  工程款支付

21.1 工程款支付金额和时间：工程完工竣工合格后，发包人向承包人支付至完成合格工程（由监理方、发包人审核认定）金额的80%；工程审计结束后支付至工程审定总价的95%；剩余5%作为质保金，在甲方书面认可的前提下，质保期满后一次性付清余款（质保金不计利息）。但在约定的相应保修项目的保修期限内（如：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年），如果出现质量问题，乙方应仍然继续履行其保修义务。

21.2 甲方违约的责任：甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后5个工作日内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不按要求支付，乙方可在发出通知3个工作日后停止施工，甲方承担违约责任。

第22条  甲方供应材料设备

22.1 甲方供应材料、设备的要求（附清单）:        /

第23条  乙方采购材料设备

23.1以乙方投标文件所列为准，投标文件中未注明的以招标文件规定为准。未经甲方书面认可不得变动。 质量标准应至少满足国家相关质量标准及行业准入条件，并提供相应合格证及检验报告。

23.2工程中工程量清单所用材料，由乙方提供样品，甲方确认。或者甲方需要更换时，甲方对其更换的材料进行认质认价，乙方认定后，进入工程结算中。

第24条  材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料，乙方提供的材料由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试，且乙方负责提供所采购材料、设备的试验通过的书面证明材料。不具备测试条件的，经甲方书面同意，可委托专业机构进行测试，费用由甲方承担。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由采购方运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方承担全部材料采购费用。

第25条  甲方变更设计

甲方变更设计，应在该项工程施工前1天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

未按照本合同约定变更设计造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用，但乙方不按照甲方要求停止施工，造成损失扩大的，由乙方自行承担全部责任。

未按照本合同约定变更设计，造成乙方损失的，相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。

第26条  乙方变更设计

乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经甲方代表及有关部门批准，乙方私自变更设计的，由乙方进行恢复并承担违约责任及赔偿损失。

第27条  设计变更对工程的影响

所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：

1、增减合同中约定的工程数量；

2、更改有关工程的性质、质量、规格；

3、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

4、增加工程需要的附加工作；

5、改变有关工程施工时间和顺序。

第28条  确定变更价款

1）由设计、施工单位提出书面变更事项，交由甲方代表同意，在没有获得甲方代表同意之前，承包人必须对提出变更项目停止施工，甲方代表同意后出具书面变更文件，涉及工程量变更，办理签证手续后，承包人再根据变更后的设计组织施工。

2）确定变更价款 ：承包人在工程变更确定后1日内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更产生的新增项目的综合单价按下列方法进行：

A、投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价执行。

B、投标报价中已有类似于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价执行。

C、投标报价中没有适用于或类似于此工程项目的综合单价，按四川省2015年清单定额及相关规定组价。材料价格按施工期间泸州市工程造价信息或当地现行市场价格或发包人签认价格执行，人工费按最新文件规定执行，最终以审计部门审定的金额为准。组价后，并按中标价与招标控制价下浮的比例同比例下浮执行。

D、若取消某工程项目，则该项目的价款不予支付。

E、工程暂估价需经甲方代表认可，审计部门予以确定确定并进入竣工结算。

第29条  竣工验收

29.1 乙方提供竣工验收资料的内容：竣工验收后10日内提交竣工图一式三份。并将施工过程中形成的有关完整资料分类整理装订成册，交发包人3套归档，承包人提交的竣工资料和竣工图必须达到《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及备案制要求

29.2 乙方提交竣工报告的时间和份数：竣工验收后10日内提交竣工报告一式3份及电子档一份。

第30条  竣工结算

30.1 结算方式：以最终审计结果作为工程款项。

30.2 乙方提交结算报告的时间：  竣工验收后2个月内

第31条  保修

31.1 保修内容、范围：工程质量保修的范围是缺陷责任期内的本次招标的所有项目以及双方约定的其他项目。

属于保修范围的项目，承包人应当在接到保修通知之日起当天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理，发生的费用从保修金中扣除，并按照每次2000元从保修金中扣除违约金。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则，承包人拒绝或怠于抢修的，发包人按照每次贰万元从质保金中扣除违约金，并由承包人赔偿全部损失。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

质量保修完成后，由发包人组织验收，未验收合格的承包人整改至合格为止。

31.2 保修期限：经双方约定，本工程缺陷责任期为24个月。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

31.3 保修金额和支付方法：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

31.4 保修金利息：  无息

31.5双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；

（3）装修工程为贰年；

（4）供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

第32条  争议

32.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第  二     种方式解决：

（一）提交          /       仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地人民法院起诉。

第33条  违约

33.1 违约的处理：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期：按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方：按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

33.2 违约金的数额：   按造成的损失双方协商

33.3乙方不得将本合同标的全部或部分转让第三方，否则，甲方有权立即解除合同，不予支付乙方剩余合同价款，乙方还应向甲方支付相当合同价款总额的20%作为违约金，并赔偿甲方全部损失。

33.4甲方要求乙方整改的，乙方应当在甲方要求时间内完成，整改完成后由甲方验收，乙方按照本合同约定承担逾期责任。若甲方验收仍无法达到要求的，甲方有权解除本合同，乙方按照本合同总价20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

33.6 甲方可直接从未支付乙方价款中按照约定扣除乙方应支付违约金及赔偿款，乙方赔偿范围包括但不限于甲方直接损失、间接损失、律师费、差旅费、保全费等。

第34条  索赔

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前3天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方须按以下规定向甲方提出申请：1、有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的有关证据；2、索赔事件发生7天内，向甲方发出书面索赔通知；3、乙方未在规定时间内提出书面申请的，视为其对此无异议，无权再行主张。

第35条  安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施,投标人应在公开招标投标文件中对此作出承诺,否则取消其参加公开招标的资格。由甲方承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

第36条  专利技术和特殊工艺

无

第37条  不可抗力

37.1 不可抗力的认定标准：   国家法律及相关司法解释

第38条  保险

承包人投保内容： 工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的设备和材料所投的保险，第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的的财产的损失和损害，或人员（发包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。承包人应投保险费已包含在投标报价中，甲方不再另行支付任何费用。

第39条  工程停建或缓建

由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。因乙方原因造成的损失，由乙方承担全部赔偿责任。

已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

第40条  合同生效与终止

40.1 合同生效日期:  本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效

40.2 合同终止日期:

第41条  合同份数

41.1 合同副本份数： 合同正本甲乙双方各执一份，副本6份，甲乙双方各执三份，均具有同等法律效力。

第42条  合同备案、鉴证

42.1合同备案、鉴证承办人：（现场签字）

发包方：       身份证号码：

承包方：       身份证号码：

第43条  附加条款

43.1承包人应在开工前向监理人和发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职，承包人派驻施工现场的项目经理、项目总监、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。发包人有权终止承包合同。

43.2、工程施工过程中遇到其他问题时或未尽事宜双方积极协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

43.3、承包人承担施工产生的水电费用。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住  所：                              住  所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

年  月   日                              年    月    日

合同签订地点：

# 第七章  投标文件（格式）

投  标 文 件

（封面）

项目名称：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

第一部分     资格性投标文件（格式）

一、投标人的资格证明文件

附件1－1

法定代表人授权书

致：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵单位组织的            项目投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、评标、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：         性别：       证件号：

投标代表：              性别：       证件号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 附：法定代表人和被授权人(投标代表)有效身份证明文件复印件。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日     期：

附件1－2

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

致：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织代码证等相关证明文件提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

附件1-3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的

承诺函

致                 ：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的评标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加评标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

附件1－4

招标文件要求提供的其他证明文件。

第二部分     技术性投标文件（格式）

一、响 应 函

致：

根据贵方                        项目的招标邀请，正式授权                    (姓名和职务)代表投标人        (投标人的名称)，提交文件正本1份，副本      份。

(1)我方愿意以人民币（大写）     佰（万）    拾（万）   万    仟     佰    拾    元（¥          ）的总报价，按合同约定实施和完成承包工程，工期为       日历天，工程质量达到        标准。

(2) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 本报价有效期为自开标日起90个日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

(5) 同意按谈判须知中关于不予退还谈判保证金的规定。

(6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(7) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

投标人名称：

地址：

电话：                    传真：

邮政编码：

法定代表人（或其他组织主要负责人）或授权代表（签字）：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

二、工程量清单

三、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合 图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况及证明材料、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提 出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织 措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设 施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序 号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文 件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并 附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

四、拟派往本项目人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 从事本专业工作年限 | 在本工程中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、拟派往本项目主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 专 业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |
| 岗位证书号 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 工程概况 (规模、投资等) | 担任何职 |

六、类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |